花蓮縣議會第20屆第5、6次臨時大會調查報告

| 類 別 | 民政 | 案 號 | 3 |  | 請願人或提案人 |  | 林玉芬議員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案 由 | 召開「花蓮縣玉里鎮興建聚會所各項進度及作業程序等相關事宜」之專案小組會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依 據 | 本會第20屆第3次臨時會議員提案民政類第39號議決案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 過 | 林玉芬議員於112年10月27日（星期五）下午2時30分，於玉里鎮公所中正堂召開專案小組會議，邀集本會專案小組委員、鄭天財立法委員、財政部國有財產署北區分署花蓮辦事處、國防部軍備局、行政院農業部林業及自然保育署花蓮分署、花蓮縣政府原住民行政處、花蓮縣政府地政處、花蓮縣政府建設處、玉里鎮公所、泰昌里里長、永昌里里長、三民里里長、玉里鎮民代表會與各部落頭目列席會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 處理 意見 | 玉里鎮部落數計21個部落，包括安通等15個部落已有部落聚會所，尚有包括璞石閣、達蓋、吉拉格賽、拿彌散等6個部落無設置部落聚會所，其原因係無適當土地可使用興建，內政部於109年12月23日正式修正鬆綁《都市計畫公共設施用地多目標使用辦法》規定，得以多目標使用作為聚會所。 本次專案決議如下： - 璞石閣部落：玉昌段510地號、513地號、514地號為玉里鎮公所管理土地，513-6地號、514-9地號為國有財產署管理之土地，土地類別為公園用地，112年10月23日函文請花蓮縣政府建設處核發「無妨礙都市計畫證明」據以續辦撥用程序，於縣政府做審查，後交由國有財產署辦事處做二次審查，因土地無占用情形不需再次會勘，請相關單位於二個月內將程序辦理完成，並將執行情形回報議會相關進度，以確保在興建多功能集會所的事務上能夠更加順利和迅速地進行。 - 達蓋部落：民北段150、157地號為國有財產署管理之土地，玉里鎮公所架構有償撥用之預算289萬元，已納入113年度預算辦理，土地於112年8月間完成分割，將資料送交縣府申請撥用，請相關單位盡速辦理相關程序，將執行情形回報給議會。 - 吉拉格賽部落：神社段322地號為國有財產署管理土地，現有承租人使用。這塊土地上存在著許多地上物，這使得需要進行地上物的補償程序變得相當複雜，補償地上物可能涉及到多方面的問題，包括評估地上物的價值、協調承租人的需求以及合理的協商過程，現仍以與承租人溝通為主，建議鄉公所另尋他地、將相關研議和備案程序納入其工作計畫中，並將執行情形回報給議會。 - 吉能能脈部落：其部落聚會所相關工程，關於營造商建造有瑕疵的部分，請玉里鎮公所盡速與廠商協調，完成驗收後，由部落提出申請第二次建設經費，重新設計改善工程瑕疵的問題。花東基金工程款635萬經費，最後期限為11/30，期程緊急，請玉里鎮公所在期限內完成辦理，並將執行情形回報給議會。 - 拿彌散部落：土地為部落族人集資購買，現將捐贈給玉里鎮公所，做花東基金申請興建部落聚會所經費等後續流程，請相關單位盡速辦理，將後續辦理情形，與提報集會所興建計畫給議會，包括相關的規劃和申請進度等資訊，以便能夠持續關注該項計畫的進展情況。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專案 委員 | 召集人 | 林玉芬 |  |  |  | 委 員 |  | 徐雪玉 |  |
|  | 委 員 | 徐子芳 |  |  |  | 委 員 |  | 林品仰 |  |
|  | 委 員 | 林正福 |  |  |  | 委 員 |  | 金淑敏 |  |
|  | 委 員 | 簡智隆 |  |  |  | 委 員 |  | 黃玲蘭 |  |
|  | 委 員 | 謝國榮 |  |  |  | 委 員 |  | 張美慧 |  |
|  | 委 員 | 鍾素政 |  |  |  | 委 員 |  | 笛布斯‧顗賚 |  |
|  | 委 員 | 詹金富 |  |  |  | 委 員 |  | 鄭乾龍 |  |
|  | 委 員 | 韓林梅 |  |  |  | 委 員 |  | 吳建志 |  |
|  | 委 員 | 魏嘉賢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 議 決 | 照處理意見通過 112.12.20下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |