花蓮縣議會第20屆第3次定期大會調查報告

| 類 別 | 建設 | 案 號 | 1 |  | 請願人或提案人 |  | 林玉芬議員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案 由 | 召開「花蓮縣南區玉里大橋側邊增設4米道路」專案會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依 據 | 本會第20屆第8次臨時會議員提案建設類第32號議決案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 過 | 於113年04月29日（星期一）上午10時30分，於本會花蓮縣玉里鎮公所中正堂召開專案小組會議，邀請專案小組委員、傅崐萁立委辦公室主任、鄭天財立委辦公室主任、交通部蘇花公路改善工程處第四工務段、南區服務中心、花蓮縣政府建設處、玉里鎮公所、玉里鎮民代表、里長及民眾列席會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 處理 意見 | - 本案所涉及之都市計畫變更部分，請交通部蘇花公路改善工程處專案報請中央主管機關同意依都市計畫法第27條第1項及第2項規定辦理個案變更或逕為變更。 - 本案在經中央主管機關同意辦理都市計畫變更後，請交通部蘇花公路改善工程處迅速參酌「變更東華大學城特定區主要計畫 （部分河川區為河川區兼供道路使用及部分農業區為道路用地)案」提出變更計畫書圖，請花蓮縣政府於收到變更計畫書圖後8個月辦理完成都市計畫變更程序。 - 請交通部蘇花公路改善工程處儘速辦理環境影響評估，並於3年內工期完成前將6米道路施作完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專案 委員 | 召集人 | 林玉芬 |  |  |  | 委 員 |  | 徐雪玉 |  |
|  | 委 員 | 謝國榮 |  |  |  | 委 員 |  | 林源富 |  |
|  | 委 員 | 笛布斯‧顗賚 |  |  |  | 委 員 |  | 簡智隆 |  |
|  | 委員 | 程美蓮 |  |  |  | 委員 |  | 徐子芳 |  |
|  | 委員 | 楊華美 |  |  |  | 委員 |  | 周駿宥 |  |
|  | 委員 | 魏嘉賢 |  |  |  | 委員 |  | 詹金富 |  |
|  | 委員 | 蔡依靜 |  |  |  | 委員 |  | 張美慧 |  |
| 議 決 | 照處理意見通過。113.06.03上午 |  |  |  |  |  |  |  |  |