花蓮縣議會第20屆第15次臨時大會調查報告

| 類 別 | 民政 | 案 號 | 1 |  | 請願人或提案人 |  | 林玉芬議員 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案 由 | 召開「花蓮縣南區193縣玉東地區自來水延管工程施設問題」之專案小組會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依 據 | 本會第20屆第11、12次臨時會議員提案民政類第7號議決案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 過 | 林玉芬議員於114年4月10日（星期四）上午10時30分，於玉里中正堂召開專案小組會議，邀集傅崐萁立委與鄭天財立委辦公室主任，偕同花蓮縣政府原住民行政處、花蓮縣政府建設處、台灣自來水公司第九管理處、花蓮縣南區服務中心、玉里鎮公所與卓溪鄉公所，與玉里鎮、卓溪鄉地區里長列席會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 處理 意見 | 本次會議討論玉里鎮與卓溪鄉自來水延管工程的進度與挑戰。林玉芬議員指出，工程已編列4.21億預算，須於9月前完成資料提報以爭取水利署補助。多位里長反映，申辦流程繁瑣，包括接水接電證明、屋齡認定與違建列管等程序，對高齡原民家庭構成負擔。為解決原鄉部落長期以來之飲水問題，召開本次專案會議，研議玉里鎮及卓溪鄉自來水延管工程進度、申辦流程及相關執行困難，並提出具體改善對策，以加速工程推動、落實基本民生需求。 本次專案決議如下： - 花蓮縣政府原民處及玉里鎮公所、卓溪鄉公所持續推動住戶資料整理，儘速完成接水接電證明統一造冊。 - 台灣自來水公司：有關延管自來水工程，僅需檢具自來水延管工程接水意願調查表、申請戶之切結書及每戶由鄉鎮公所開立之「暫時接水借電證明書」，即得向經濟部水利署提送自來水延管工程計畫，申請經費。 - 有關「暫時接水借電證明書」部分，請原住民行政處與鄉鎮公所協調簡化行政流程，並得與地政事務所、戶政事務所及地方稅務局召開跨局處協調會議，以解決目前窒礙難行之窘境。 - 請原住民行政處協助鄉公所於114年9月以前，儘速將自來水延管工程相關資料提報自來水公司，以利工程款申請，解決民生用水困境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 專案 委員 | 召集人 | 林玉芬 |  |  |  | 委 員 |  | 徐雪玉 |  |
|  | 委 員 | 魏嘉賢 |  |  |  | 委 員 |  | 徐子芳 |  |
|  | 委 員 | 張美慧 |  |  |  | 委 員 |  | 吳東昇 |  |
|  | 委 員 | 謝國榮 |  |  |  | 委 員 |  | 邱光明 |  |
|  | 委 員 | 韓林梅 |  |  |  | 委 員 |  | 吳建志 |  |
|  | 委 員 | 笛布斯‧顗賚 |  |  |  | 委 員 |  | 鄭乾龍 |  |
|  | 委 員 | 李正文 |  |  |  | 委 員 |  | 鍾素政 |  |
|  | 委 員 | 簡智隆 |  |  |  | 委 員 |  | 林正福 |  |
|  | 委 員 | 金淑敏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 議 決 | 照處理意見通過。114.4.25上午。 |  |  |  |  |  |  |  |  |