花蓮縣議會第20屆第21次臨時大會考察報告
第3（建設）審查委員會考察報告　　　　　　　　　建設：1
一、依據：本會第3(建設)審本委員會決議事項辦理。
二、目的：為深入了解本縣建設相關業務推展情形，以做為問政參考。 
三、時間：中華民國115年4月8日(星期三)
四、考察出席人員：
(一)召  集  人：黃馨議員
  (二)第二召集人：胡仁順議員
  (三)委      員：謝國榮議員、邱光明議員、韓林梅議員
                  詹金富議員                
五、考察行程
    115年4月8日（星期三）
         南濱滯洪池、南埔重劃區、福德市場招標、福德段區段徵收
六、考察決議事項：
(一)、針對花蓮市自由街與和平路長期飽受淹水及污水溢流之苦，縣
府雖已建置南濱滯洪池與抽水站，但排水效能仍存隱憂。目前和平路銜接滯洪池的排水幹道轉彎處多為直角設計，極易阻礙流速，導致排洪效率大打折扣，若遇極端強降雨，恐面臨水流回灌風險，使治水工程美中不足，建請相關單位重新檢視設計，將直角轉彎處修正為緩和之順水曲線，透過流線化設計引導水流，方能發揮南濱滯洪池最大效能，徹底解決淹水沉痾，保障市民生命財產安全。

(二)、針對南濱滯洪池周邊配套規劃，目前滯洪池內部無停車空間，
導致周邊道路兩側停車壓力劇增。現況和平路與明義街交通已趨飽和，明義街路幅狹窄停車困難，和平路停車格假日更是供不應求。未來該區將與「福德市場」開發緊密連結，為避免交通瓶頸，建請觀光處於規劃福德市場時，務必將擴充停車空間納入重點考量。透過整體開發預先防範車流衝擊，方能因應未來觀光與民生需求，徹底解決停車位嚴重不足之隱憂。

(三)、193 縣道砂石車頻繁，考量滯洪池與南濱公園的觀光串聯，建
議評估興建人行天橋(規劃電梯式)，以友善老弱婦孺並創造地方特色，讓民眾能安全橫越馬路抵達太平洋公園。

(四)、福德市場開發案延宕十餘載、屢遭流標之困境，十多年前縣府
斥資近兩億購地，原欲安置南濱攤商，如今攤商仍暫居重劃區道路用地，面臨未來無處可去的隱憂，龐大公帑與時間成本的虛耗令人痛心。面對低迷的觀光景氣，縣府必須突破僵局，深刻檢討招商策略，並整合周邊資源，將福德市場與即將完工的南濱滯洪池水岸景觀、夜間光雕，以及人潮熱絡的重慶市場相互串聯。

(五)、福德段歷經數十年，從區段徵收、市地重劃又回到原點，地方
 鄉親等待已久，目前發包作業雖保留決標待總預算審查，期盼預算順利通過後能加速執行，並配合未來滯洪池完工，減輕民眾負擔，針對尚未納入本次徵收範圍的「和平路以南至吉安溪」腹地，請縣府務必透過都市計畫專案通盤檢討，將此區塊與現有計畫縫合，發揮各項建設的加乘效應，未來必能全面帶動東海岸及太平洋公園周邊的整體景觀與發展，展現花蓮嶄新全貌。

(六)、建議在 193 縣道往東海岸方向，適度劃設風景區或休息站，提
供遊覽車與大型車輛停靠，解決周邊停放的亂象。

(七)、吉安南埔農地重劃區發展與工廠輔導問題，該區劃設五十多年
已不合時宜，現況住宅、商業與工廠混雜，早非純農業用地，期盼能藉由國土與都市計畫的通盤檢討，解決此歷史共業，針對南埔重劃區無法就地合法的工廠，縣府應妥善規劃後續去處；並期盼南埔重劃區未來能比照北昌「住一」模式，逐步解編為住宅或商業區。

(八)、建請建設處積極向中央爭取花蓮鐵路高架化工程早日核定。相
較宜蘭已獲准，花蓮進度亟待加速。因時程延宕致地方配合款由20餘億遽增至50餘億，請縣府儘速將新的同意書提送議會，議會定將全力支持。期盼此重大工程能早日推動，帶動花蓮市與吉安鄉整體的商業與住宅繁榮。

(九)、193 縣道因「半半施工」路幅縮減，假日與尖峰時段車流壅塞
問題迫在眉睫。為疏解重慶市場與周邊攤商動線混亂現況，建議建設處規劃將滯洪池東側開闢道路直接連接和平路，以有效分散車潮並改善交通壅塞情形。

(十)、南濱滯洪池工期長達550天，建請研議縮短並評估時程。該處
為交通要道，應重新規劃替代動線以減輕車流衝擊。面對現況與未來日益嚴峻的停車問題，縣府勿僅顧主體工程，務必及早將周邊交通與停車配套納入整體改善計畫。

七、處理意見：
  考察決議事項請花蓮縣政府暨相關單位本於權責檢討並協助辦理。
以上謹請
大會公決
              第一召集人：黃  馨
              第二召集人：胡仁順
              委      員：謝國榮
              委　　  員：邱光明          
              委　　　員：韓林梅
              委      員：詹金富
   議    決：照處理意見通過。115.4.28下午
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