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	部落
	延管工程申請表
(清冊)
	申請書暨切結書
	接水文件
	放棄簡水切結書
	商業調查(縣府)
	同意免收路修費及路面修復寬度
2.2M內
	加壓站配水池用地取得
	備註

	古村部落山里部落
	
	
	須修正
	
	
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	34戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	中興部落
	
	
	須修正
	
	
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	58戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	石平部落
	
	
	須修正
	
	
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	47戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	中正部落
	
	
	須修正
	
	俟接水文件修正後，再送縣府調查
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	85戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	南安部落
	
	
	須修正
	
	俟接水文件修正後，再送縣府調查
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	6戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	清水部落
	
	
	須修正
	
	俟接水文件修正後，再送縣府調查
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	23戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	卓樂部落
	尚未取得
	尚未取得
	尚未取得
	尚未取得
	尚未取得
	尚未取得
	配水池加壓站土地撥用尚在進行中
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