花蓮縣議會第20屆第23次臨時大會調查報告
	類  別
	保安
	案  號
	1
	請願人或提案人
	簡智隆議員

	案  由
	「長槍靶場復（重）建規劃及原住民族獵槍訓練需求」專案小組會議

	依  據
	本會第20屆22次臨時大會議員提案保安類第4號議決案。

	經  過
	專案小組於115年8月21日(星期五)上午10時整假花蓮縣警察局鳳林分局南平派出所南平靶場現勘，並於南平活動中心辦理專案會議，由專案召集人簡智隆議員主持，本會程美蓮議員、林正福議員、議長服務處沈詩芸特助，以及花蓮縣警察局訓練科長鍾德勳、後勤科科長謝堅、公關科科長黃英田、保安科局員司俊華、鳳林分局第二組長林佑與承辦人員以及縣府原行處輔導行政科科長蘇柏翰、建設處建管科林大翔技士，當地南平里里長陳文乾、西林村村長陳長旭、見晴村村長王菊妹與劉添順代表等共同列席討論。核心目的，是希望將原住民族獵槍訓練需求納入整體規劃，讓這座靶場不只是警用長槍的訓練場地，更能成為族人合法取得獵槍、傳承狩獵文化的安全訓練基地。

	處理

意見
	1、 落實施工前溝通與提出相關噪音補償：針對在地居民對噪音的疑慮，業務單位務必於施工前至當地召開說明會。會中需準備具體的「減噪數據」，邀集鳳林鎮公所、代表會及里民面對面溝通，並研議提出合理的「噪音補助方案」。
2、 主動向地方說明工程規劃：會後請縣警察局化主動逕向鳳林鎮公所及代表會提出本次南平靶場修建案的完整工程說明，消弭地方資訊落差。
3、 辦理外縣市優良靶場觀摩：為解除民眾對靶場設立的恐慌，建議邀集當地行政單位、代表會及居民，前往外縣市參觀已完工的現代化室內靶場設施，實地了解隔音與安全成效。
4、 靶場設計建議須納入原民獵槍規格：南平靶場增修建工程，總經費約1.5億餘元，規劃導入V型無鉛塵收彈系統與隔音工程，升級為密閉式室內長槍靶場。考量警用訓練長槍與原住民自製獵槍在口徑、彈道與操作方式上差異甚大，在規格與規範上有所不同，相關的彈道數據與專業資料，將請縣府原民處協助提供相關彈道數據與專業資料，供施工廠商重新評估規劃，務必在設計階段納入甲乙式獵槍的規格需求。強烈建議在目前的靶場規劃設計中，應重新評估並納入原住民獵槍的使用需求，以發揮靶場最大效益。
5、 研議無痕式/移動式靶場空間規劃：鑒於花蓮縣原住民族族人合法取得獵槍的靶場訓練需求迫在眉睫，請原住民行政處研議另行尋找「無痕式」或「移動式」的靶場空間作為短期解方，加速解決族人訓練場地不足的困境，並於下次定期會前提出方案及惠請警察局共同辦理會勘。
6、 南平靶場未來多元營運的運用：南平靶場增修建工程，投入龐大經費，僅作訓練用途，後續維護管理負擔沉重，也難以充分發揮場域價值。建議在安全無虞的前提下，應思考更彈性、多元的營運模式，可朝觀光靶場或多元使用途徑規劃，以場館收入挹注日常維管，減輕公務預算負擔，例如結合射擊運動振興花蓮觀光，開放喜愛射擊運動或競技體驗的民眾參與，並參考國外靶場結合觀光活動的經驗，讓這座靶場兼顧文化傳承、射擊訓練與觀光發展，成為花蓮中區的複合式射擊園區，為地方注入新活力。
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