	花蓮縣議會第20屆第23次臨時大會議員提案

	類  別
	民政
	案  號
	8(專案)

	提案人
	金淑敏
	連署人
	鍾素政、周駿宥

	案  由
	為保障居民用水權益，召開專案會議，全面清查卓溪鄉「無自來水地區供水改善計畫第五期」執行情形，釐清各部落申請資料送件落差，督促限期改善。

	說明
	一、918地震後，中央推動無自來水地區供水改善計畫第五期，縣府、自來水公司及卓溪鄉公所多年來深入各部落辦理說明及收件作業。
二、惟截至目前，自來水公司受理公所送件後，發現部分部落申請件數與實際收件資料不符，甚至卓樂部落已收件案件仍未送達自來水公司，影響計畫推動進度。
三、為避免延誤延管工程及影響居民接用自來水權益，應立即釐清行政流程及責任，建立追蹤機制，確保計畫如期完成。

	辦法
	建請花蓮縣政府原民處、自來水公司、卓溪鄉公所及相關單位，逐案清查各部落辦理進度，限期完成補件及改善，並定期向議會提出執行情形報告。

	審查
意見
	

	議決
	擬請徐雪玉副議長、金淑敏、魏嘉賢、謝國榮、
笛布斯．顗賚、李正文、林正福、林玉芬、簡智隆議員等9位議員組成專案小組調處，並由金淑敏議員擔任召集人。(115.9.4下午)





	[bookmark: _Hlk236931343]卓溪鄉截至115/08/03案件辦理情形

	部落
	延管工程申請表
(清冊)
	申請書暨切結書
	接水文件
	放棄簡水切結書
	商業調查(縣府)
	同意免收路修費及路面修復寬度
2.2M內
	加壓站配水池用地取得
	備註

	古村部落山里部落
	
	
	須修正
	
	
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	34戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	中興部落
	
	
	須修正
	
	
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	58戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	石平部落
	
	
	須修正
	
	
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	47戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	中正部落
	
	
	須修正
	
	俟接水文件修正後，再送縣府調查
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	85戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	南安部落
	
	
	須修正
	
	俟接水文件修正後，再送縣府調查
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	6戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	清水部落
	
	
	須修正
	
	俟接水文件修正後，再送縣府調查
	尚未取得
	辦理供水規劃中，俟規劃完成後請卓溪鄉公所協助撥用土地、水源開發等事宜
	23戶，接水證明聯用途有誤須修正為
「一般住宅」

	卓樂部落
	尚未取得
	尚未取得
	尚未取得
	尚未取得
	尚未取得
	尚未取得
	配水池加壓站土地撥用尚在進行中
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台灣自來水公司花蓮管理處 巫怡穎課長堤供115.08.05
